## Slide 1
AI 開發工作流程
Meow準快跑 — 一套可複製的 AI 遊戲開發生產線
不是 prompt 技巧，而是一套有煞車、有證據、有驗收的 AI 生產線
已上線：https://crushgamedemo-bloop.web.app
Notes: 目標不只是完成一款遊戲，而是驗證「設計＋RD 小團隊＋多個 AI」能以工程化流程穩定出貨。

## Slide 2
核心設計
先解決 AI 協作的風險：失憶與漂移
問題 只靠聊天上下文協作 AI → 遺忘、誤解、方向漂移 解法 repo 文件是人類與所有 AI 工具的共同介面
1
AGENTS.md
AI 行為鐵則（最高準則）
2
Docs/ ＋ Data/*.json
單一真實來源，禁止寫死
3
OPEN_QUESTIONS.md
AI 不確定 → 停下提問
4
DECISIONS.md
人類拍板，append-only 不可竄改
5
Codex/ 任務卡
一次一張，邊界明確
6
Git
每步可追溯，不依賴 session 記憶

## Slide 3
主流程圖
一張圖看懂：文件如何串起所有 AI
人類 × ChatGPT 對話發想玩法機制
→ 企劃與目標
Claude 拆規格、資料
結構與任務卡
Q → D 模糊就停：
人類拍板定案
單一真實來源 Docs 規格
＋ Data JSON
平行執行 Codex 實作 ∥
美術 AI 產出
自動驗證 headless・截圖
H5 實跑・fallback
人類驗收 實際遊玩，
不過就退回修正
上線 Git 保存 →
Firebase 部署
驗收不過 → 回饋修正；涉及方向變更則重新走 Q → D
人類把關
Claude 規劃
AI 執行
Q/D 治理
Notes: 完整版含美術子管線（GPT Image-2→PS→Magnific→AE→Claude→Manifest）與 placeholder fallback 支線，見繳交文件第四章；簡報採 8 節點主幹。珊瑚紅節點＝人類把關點。首節點 ChatGPT 發想：token 與 Codex/Claude 分開計費，對話未入 repo（誠實標註）。

## Slide 4
關鍵機制 1
第一道煞車：不確定就停，Q → D 才動工
遇到模糊或
範圍變更
寫入 OPEN_QUESTIONS
附選項與影響分析
人類審核
拍板
寫入 DECISIONS
append-only 保存
AI 依定案
繼續執行
12 / 12
12 筆範圍與規格疑問全數升級為 Q、
經人類裁示後才動工——沒有一筆先斬後奏
一般 7 筆＋美術 5 筆，均 ANSWERED，Docs/OPEN_QUESTIONS.md 可查核
實例：Google 登入
需求超出 MVP 範圍 → AI 不擅自加
先提 Q-005：整理方案、風險與影響
人類定案 D-015 後，才拆任務卡實作

## Slide 5
repo 證據實錄｜2026-07-16 實測
當場可驗：一條指令就能對帳
Docs/OPEN_QUESTIONS.md — 12 筆全數 ANSWERED
$ grep "^### Q-" Docs/OPEN_QUESTIONS.md
### Q-001：餘額不足時的處理
### Q-002：是否需要音效 / 音樂
### Q-003：缺少正式 UI mockup 圖檔
### Q-ART-001：背景改為分區
### Q-ART-002：新增 UI 素材類別
### Q-ART-003：sprite sheet 規則修正
### Q-004：正式接入音效/音樂
### Q-005：線上身分與分數服務
### Q-006：排行榜
### Q-ART-004：怪物素材以動畫序列圖交付
### Q-ART-005：背景素材改以 JPG 交付
### Q-007：賭場化體驗改版
$ grep -c "狀態：ANSWERED" Docs/OPEN_QUESTIONS.md
12
一條證據鏈：Google 登入（Q → D → 卡 → 上線）
$ grep -A1 "^### Q-005" Docs/OPEN_QUESTIONS.md
### Q-005：線上身分與分數服務
- 狀態：ANSWERED → 見 DECISIONS D-015
$ grep "^## D-015" Docs/DECISIONS.md
## D-015：線上身分與分數服務
（Firebase BaaS，回應 Q-005）
$ ls Codex/ | grep -E "^1[234]"
12_CLOUD_PROVISIONING.md
13_ONLINE_SCORE_INTEGRATION.md
14_ONLINE_LOGIN_UI.md
→ 成品可 Google 登入，已上線
任一功能都能這樣往回追：提問 → 決策 → 任務卡 → 實作 → 上線。完整九格證據見附錄。

## Slide 6
關鍵機制 2
第二道煞車：每張任務卡都要閉環
1
讀 AGENTS.md、規格與最新決策
2
只做當前一張卡，確認「要做／不做／驗收」邊界
3
數值文案一律讀 Data/*.json，不寫死
4
不明確 → 寫 Q 等人類，不猜
5
依卡修改程式、場景、資料或素材接點
6
自動驗證：語法、資料、桌面實跑、截圖、H5、fallback
7
人類實際遊玩驗收，提修正或確認通過
8
Git 保存 → 下個 AI session 不依賴前次聊天記憶
實績：27 張卡片全數走完此閉環，各有 Git 紀錄

## Slide 7
關鍵機制 3
小團隊不互等：工程與美術平行合流
工程線（Codex）
Placeholder 素材
完整可玩閉環
美術線（GPT Image-2 → PS → Magnific → AE → Claude）
動畫資產管線
Manifest 規格檢查
Assets/final
同檔名放入
遊戲自動換裝
（缺檔 fallback
不崩潰）
程式只認 final/ 與 placeholder 兩個入口，正式圖到位即自動生效
美術規格衝突不硬改：走 Q-ART 提案 → 人類裁示 → Contract 升版（v1.0 → v1.5）

## Slide 8
美術工作流程
AI 圖不是成品：8 步變成遊戲資產
1 風格版・世界觀 人類決策
2 Style Bible Prompt 規格模板
3 GPT Image-2 靜態素材生成
4 Photoshop 標準化（非 AI）
5 Magnific 角色動畫生成
6 AE 序列圖（非 AI）
7 Claude Sprite Sheet＋JSON
8 GitHub 資產版本管理
不讓 AI 直接生 Sprite Sheet（逐幀不一致、比例漂移）——動畫影片轉序列圖更穩定
設計擔任 AI Art Director：世界觀、一致性、動畫品質由人判斷
價值：AI 放大美術產能，並將 AI 產物轉換成 RD 可直接整合的遊戲資產
Notes: 補足了兩人團隊（設計＋Web RD）沒有動畫師與 Technical Artist 的產能缺口。詳見繳交文件第九章。

## Slide 9
責任界線
人類掌方向與煞車；AI 提供槓桿
人類負責
AI 負責
核心玩法與產品方向
企劃 → 規格、資料結構、任務卡
審核選項、寫入定案
提選項與風險，不代替拍板
是否啟用新功能／新服務
依已確認文件實作
美術風格與素材採用
產出符合合約的素材
敏感登入與憑證親手操作
自動測試、截圖、資料驗證
實際遊玩最終驗收
文件補登與紀錄整理
AI 提供槓桿；人類握住方向盤，也握住煞車

## Slide 10
最後交付的不是 Demo，而是可複製的生產線
27
任務卡 → H5 上線
120+
commits 可追溯
25
人類決策紀錄
12
Q 全數經裁示
設計＋RD 兩人小團隊・下班時間・約三週 → 完整 H5 遊戲上線（Google 登入＋Firebase 雲端排行榜）
全程可追溯、可查核，流程可複製到下一個專案
先玩 30 秒：https://crushgamedemo-bloop.web.app